# Projektplan Persönlicher Ausgaben-Tracker

## Ausgangslage

Wir entwickeln im Team eine Anwendung in C#, mit der persönliche Ausgaben erfasst und verwaltet werden können. Die Daten werden dauerhaft in einer SQLite-Datenbank gespeichert. Das Projekt setzt die Konzepte der objektorientierten Programmierung um und erfüllt alle Anforderungen der Module 162, 164, 319, 320 und 106.

Wir sind drei Personen im Team und arbeiten hauptsächlich während der vorgesehenen Donnerstagslektionen am Projekt. Zusätzlich werden Aufgaben individuell ausserhalb des Unterrichts erledigt und wöchentlich abgestimmt.

Projektstart war Ende Februar 2026, daher wurde die Planung entsprechend komprimiert.

## Ziel der Anwendung

Die Anwendung ermöglicht es, persönliche Ausgaben zu erfassen, zu bearbeiten, zu löschen und zu kategorisieren. Die Daten werden persistent gespeichert und können jederzeit wieder abgerufen werden.

Die Software soll:
- benutzerfreundlich sein
- Daten validieren
- Fehler behandeln
- CRUD-Operationen vollständig unterstützen
- objektorientiert aufgebaut sein
- eine SQLite-Datenbank verwenden

## Teamorganisation und Arbeitsverteilung

Die Arbeiten wurden entsprechend den Projektanforderungen aufgeteilt. Trotzdem werden alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam getroffen.

Boris - Softwareentwicklung und OOP
- Klassenstruktur und Geschäftslogik
- UML Klassendiagramm
- Umsetzung der OOP-Prinzipien
- Benutzeroberfläche

Dmytro - Datenbank und Persistenz
- ER-Modell und relationales Modell
- SQLite-Datenbankstruktur
- SQL Scripts (Create, Update, Seed)
- Datenbankzugriff und CRUD-Operationen
- Singleton-Datenbankverbindung

Fabio - Qualitätssicherung und Dokumentation
- Unit Tests und Datenbanktests
- Validierung und Fehlerbehandlung
- Markdown-Dokumentation im Repository
- Git-Verwaltung
- Video und Präsentation

Die Aufgaben werden bei Bedarf flexibel angepasst, je nach Fortschritt und privater Verfügbarkeit.

## Zeitplanung nach Projektphasen

### Phase 1 Analyse und Datenmodell

Zeitraum: Ende Februar bis Anfang März
- Projektidee und Anforderungen definieren
- Funktionsumfang festlegen
- Datenobjekte bestimmen
- ER-Modell erstellen
- Relationales Modell erstellen
- Dokumentation im Repository festhalten

### Phase 2 Softwaredesign

Zeitraum: Anfang März bis Mitte März
- Softwarearchitektur festlegen
- Klassenstruktur planen
- UML Klassendiagramm erstellen
- Programmablaufplan erstellen
- OOP-Konzepte planen

### Phase 3 Datenbank und Infrastruktur

Zeitraum: Mitte März bis Ende April
- SQLite integrieren
- Datenbankerstellung automatisieren
- Update-Mechanismus implementieren
- Script für Beispieldaten erstellen
- Singleton-Datenbankverbindung umsetzen
- Methoden für Datenbankzugriffe implementieren

### Phase 4 Implementierung der Anwendung

Zeitraum: Ende April bis Ende Mai
- Datenklassen implementieren
- Geschäftslogik entwickeln
- CRUD-Funktionalität umsetzen
- Validierung implementieren
- Benutzeroberfläche erstellen
- OOP-Anforderungen umsetzen

### Phase 5 Testphase und Abschluss

Zeitraum: Ende Mai bis Abgabe
- Unit Tests erstellen
- Datenbankfunktionalitäten testen
- Fehlerbehandlung verbessern
- Dokumentation abschliessen
- Präsentationsvideo erstellen
- Anwendung stabilisieren

## Meilensteine

- Datenmodell abgeschlossen: Anfang März 2026
- Softwaredesign abgeschlossen: Mitte März 2026
- Datenbank funktionsfähig: Ende April 2026
- Anwendung vollständig implementiert: Ende Mai 2026
- Projektabgabe: 12. Juni 2026

## Arbeitsorganisation

Die Hauptarbeitszeit ist der Donnerstagvormittag im Unterricht. Zusätzliche Arbeiten erfolgen individuell ausserhalb des Unterrichts.

Zur Koordination werden:
- Aufgaben wöchentlich besprochen
- Fortschritte im Git Repository dokumentiert
- Arbeiten nach Verfügbarkeit verteilt
- Pufferzeiten vor der Abgabe eingeplant